附件1：

2024年度部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家关于文物工作的方针、政策、法律、法规，拟定全县文物事业发展的方针、政策和规划，制定有关的制度和办法并监督实施。

2、实施文化遗产资源的调查工作，参与文物、考古及非遗项目的保护与传承工作的实施。

3、协助做好各级重点文物保护单位和非物质文化遗产项目的申报工作。

4、协助做好民间文物及非遗项目的抢救、征集工作；参与文物的保护、利用及规划编制工作。

5、实施文化遗产的宣传普及工作及文化遗产项目的交流与展示。

6、实施全县非物质文化遗产项目普查工作。

7、实施文化遗产专业人才的培训工作。

8、完成县文化旅游广电体育局交办的其他任务。

（二）人员编制情况

衡东县文化遗产事务中心现有股室3个，定编人数9人，实有在职人数7人，长期临聘人员2人，退休7人。

二、预算支出及绩效情况
（一）部门预决算情况

1.部门预算情况

2024年年初预算安排收入97.18万元，其中一般公共财政拨款97.18万元；2024年年初预算安排支出97.18万元，其中：基本支出73.18万元，项目支出24万元。

2.部门决算情况（含年中预算追加情况）

2024年决算总收入178.12万元，较预算增加80.94万元，总支出178.12万元，其中：基本支出73.03万元，占总支出的41％；项目支出105.09万元，占总支出的59％。

3.“三公"经费执行情况

2024年“三公"经费预算数1.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费1.5万元。“三公"经费决算数0.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.4万元。

4.政府采购执行情况

2024年度政府采购支出68万元，其中：货物0元，工程68万元，服务0万元，执行了采购手续，但未支付款项。

5.资产管理情况

2024年年末资产总额60.23万元，负债总额0.34万元，净资产59.88万元。截至2024年12月31日，固定资产账面原值115.36万元，在用资产115.36万元，资产使用率100%。

（二）资金使用及绩效情况
1.整体绩效目标完成情况

2024年，县文化遗产事务中心按照年初制定绩效目标任务，强化领导，明确责任，认真抓好落实，较好地完成了2024年的绩效目标任务。现将完成情况总结如下：

（1）完成文物、非遗正常的维护保养工作；

（2）较好完成重点文物保护单位的维修工作；

（3）较好完成文物库房的安全责任工作。

2.项目绩效目标完成情况
(1)七一二矿旧址-工人文化宫维修工程：

2024年12月份完成修缮设计、公开招标并开工。

李广、李洁墓环境整治：

在李广、李洁墓保护范围（以墓碑为起点，四向各至 30 米处）外新增游步道及停车场：其中：

1、目前游步道建设已完成100米；

2、停车坪建设完成50%工作量。

（3）2022年彭浚状元墓、祠进行抢险加固和维修工程尾款已支付。

三、存在的问题及改进措施

无

四、其他需要说明的情况

无

